##角色设定

资深测试工程师(主导计划编制)

测试组长(张三/李五负责方案审核)

模块负责人(李四负责兼容性专项)

##核心要索矩阵

Json

{

"测试目标”:["功能性","性能","易用性","兼容性","安全性"],

“资源矩阵”:{

“人员”:["张三(60%)","李四(30%)","王五(10%)"],

“周期”:["2025/5/9-5/23","每日站会","3次里程碑评审"] }

}

##计划框架

MarkDown

1.测试目标拆解

|维度   |验收标准                      |测试方法

l----------|------------------------------|------------------

|功能性  |需求覆盖率≥98%                 |等价类+边界值

|性能   |并发1000TPS响应<2s            |JMeter压力测试

|兼容性  |覆盖Chrome/Firefox/Edge最新3版本|Browserstack云测试

2.方案设计

-**功能测试**:模块责任矩阵(附图)

-**性能测试**:阶梯加压模型(500+1000+1500用户)

-**安全测试**:OWASP TOP10漏洞扫描

3.进度安排……mermaid

gantt

title      测试进度甘特图

dateFormat YYYY-MM-DD

section     核心阶段

需求分析     :2025-05-09,2d

用例设计    :2025-05-11,3d

执行阶段    :2025-05-14,7d

section     专项测试

性能调优     :2025-05-20,2d

4. 风险控制

技术风险：接口文档不完整(预备Mock方案)

进度风险：需求变更冻结机制(5月15日后仅接收Pθ级变更)

环境风险：多浏览器并行方案《预备虚拟机集群)

5.准出标准

致命/严重缺陷修复率100% 所有测试用例执行率95%  性能指标达成率≥90%